УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(указывается должность уполномоченного лица

субъекта контроля (надзора)

«12» марта	2016 года

_______________С.В.Брусов

(подпись) (фамилия, инициалы)

М.П.

ОТЧЕТ

ООО «КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ»

об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики.

за  1 квартал 2016 г.

«12»  апреля 2016 г.

(дата составления)

в    Департамент цен и тарифов Администрации Владимирской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов) _.

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу- Пост.№ 937 от 23.09.2015г.

Таблица 1

| N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год | Стадия выполнения, % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС | Отклонения | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  | полная стоимость | остаток на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/1 -IV кв.) | осталось профинансировать по результатам отчетного периода | млн. руб. без НДС | из них за счет: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  | Уточн.стоим.по рез.утв. проек-смет. докум. | Уточн.стоим.по рез.конкурс, заключ.догов. | прочее |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Реконструк ф 6014 с заходом в ТП-190 | 2016 | 2016 |  | 9,3 % | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 0,1337 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Расширение строительной части ТП-15 | 2016 | 2016 |  | 3,4 % | 2,0212 | 2,0212 | 2,0212 | 0,069 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Получение ТУ на строительство КЛ-6 кВ с ПС Луч до ТП – 190. | 2016 | 2016 |  | 0 | 3,820 | 3,820 | 3,820 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Получение ТУ на строительство КЛ-6 кВ с ПС Восточная до ТП-24. | 2016 | 2016 |  | 0 | 2,292 | 2,292 | 2,292 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 2,12 % | 9,569 | 9,569 | 9,569 | 0,203 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| №№ | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС | Отклонения | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | млн. руб. без НДС | % |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б |
|  | ВСЕГО, | 9,569 | 0,203 |  |  |  |
| А. | Собственные средства, в т.н.: | 9,569 |  |  |  |  |
| А.1. | Чистая прибыль, в т.н.: |  |  |  |  |  |
| А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.н.: |  |  |  |  |  |
| А. 1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.н.: | 4,529 |  |  |  |  |
| А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  |  |
| А.2. | Амортизационные отчисления | 5,040 | 0,203 |  |  |  |
| А.З. | Прочие собственные средства |  |  |  |  |  |
| А.3.1 | Наименование источника |  |  |  |  |  |
| Б. | Привлеченные средства, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Б.1. | Кредиты |  |  |  |  |  |
| Б.2. | Займы |  |  |  |  |  |
| Б.З. | Прочие привлеченные средства |  |  |  |  |  |
| Б.3.1. | Наименование источника |  |  |  |  |  |
| В. | Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
| Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Г.1. | Лизинг |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: |  |  |  |  |  |
| д. | Доход на тестированный капитал |  |  |  |  |  |
| Е. | Возврат инвестированного капитала |  |  |  |  |  |