«Утверждаю»

Генеральный   директор

# ООО «Ковровэлектросетьремонт»

______________Е.П.Баканов

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за 8 месяцев 2011 г.

| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-17 фид-2 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ | 19.04.11 | 21.04.11 |  |
| ТП-15 фид-8 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ | 18.05.11 | 20.05.11 |  |
| ТП-15 фид-2 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ | 25.05.11 | 2.06.11 |  |
| ТП-24 | Текущий ремонт ТП | 6.06.11 | 6.06.11 |  |
| ТП-16 | Текущий ремонт ТП | 14.06.11 | 14.06.11 |  |
| ТП-197 | Текущий ремонт ТП | 12.07.11 | 12.07.11 |  |
| ТП-17 фид.3 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ | 13.07.11 | 27.07.11 |  |
| ЦТП 1 | Текущий ремонт ТП | 20.07.11 | 20.07.11 |  |
| ТП-18 | Замена тр-ра | 12.08.11 | 12.08.11 |  |
| ЦТП-Блинова | Ремонт тр-ра №1 | 14.08.11 | 14.08.11 |  |
| ТП-190 | Замена тр-ра №1 | 15.08.11 | 15.08.11 |  |
| ТП-13 | Текущий ремонт | 17.08.11 | 17.08.11 |  |
| ТП-25 фид.2 | Замена провода ВЛ-0,4кВ на ВЛИ | 19.08.11 | 19.08.11 |  |
| ТП-12 | Текущий ремонт | 25.08.11 | 25.08.11 |  |

Мастер                                   Борисов К.С.