| Объект | Наименование работ | Ввод в ремонт | Вывод из ремонта | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ф.6010 | Аварийный ремонт КЛ-6кВ | 1.08.12 | 23.08.12 |  |
| ЦТП-1 | Текущий ремонт | 8.08.12 | 8.08.12 |  |
| ТП-300 | Капитальный ремонт ТП | 9.08.12 | 9.08.12 |  |
| ТП-13 ф.6 | Текущий ремонт ВЛ | 13.08.12 | 13.08.12 |  |
| ТП-6 | Монтаж провода СИП | 16.08.12 | 16.08.12 |  |
| ТП-11 | Замена тр-ра 250 кВА на тр-р 630 кВА | 29.08.12 | 29.08.12 |  |
| ТП-21 | Монтаж панелей ЩО-70 | 30.08.12 | 30.08.12 |  |

«Утверждаю»

Генеральный   директор

# ООО «Ковровэлектросетьремонт»

______________Е.П.Баканов

Отчет о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «КЭСР» за август месяц 2012 г.

Исполнитель:

Ст. мастер Борисов К.С.